VidInsight — 智影 AI 视频助手
系统架构设计文档

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V0.2 |
| 日期 | 2026-09-04 |
| 编制角色 | 系统工程师 / AI 算法工程师 |
| 审核角色 | 产品经理 / 后端工程师 |

# 1. 需求背景与目标

系统需要在短周期内完成稳定的视频理解与问答产品，既满足课程题目对 Whisper、LangChain、向量检索和 BM25 的要求，又通过自适应与评测形成项目组自己的 AI 工程设计。

# 2. 技术目标

建立清晰的视频 ingestion → ASR → preprocessing → retrieval → generation → evidence 主链路。

允许 CPU/GPU 环境降级运行。

检索同时支持 Dense 与 Sparse，并通过 RRF 融合。

关键结果持久化，避免重复转写和索引。

AI 输出可评测、可追溯、可拒答。

# 3. 核心技术栈

| 层 | 技术 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| UI | Streamlit | 短周期快速构建中文交互界面和视频播放器 |
| Backend | FastAPI | 接口清晰、Python 生态成熟、便于后续前后端分离 |
| Video | FFmpeg | 稳定的音视频解析工具 |
| ASR | Whisper / faster-whisper | 成熟、多语言、本地转写、支持时间戳 |
| Embedding | BAAI/bge-small-zh-v1.5 或 multilingual-e5 | 优先适配中文与多语言检索 |
| Vector DB | ChromaDB | 轻量、本地持久化、与 LangChain 集成便利 |
| Sparse | rank_bm25 | 快速提供 BM25 词法召回 |
| Fusion | RRF | 无需额外训练即可融合多路排序 |
| Rerank | BAAI/bge-reranker-base（可关闭） | 对 Top-K evidence 二次排序 |
| LLM | Qwen / Gemini / OpenAI-compatible API | 通过 Provider Adapter 降低单 API 依赖 |
| Storage | SQLite/JSON + Chroma | 会话/元数据轻量持久化 |
| Test | pytest | 单元、集成、回归统一 |

# 4. 整体架构

[Streamlit UI]

│ upload / query

▼

[FastAPI Service Layer]

│

├── Video Service ── FFmpeg ── audio

├── ASR Service ─── Adaptive Whisper ── timestamped transcript

├── Preprocess ───── Adaptive Chunking

├── Dense Retriever ─ BGE → ChromaDB

├── Sparse Retriever ─ BM25

├── Query Expansion / RRF / optional Reranker

├── Generation ───── Provider Adapter → LLM

└── Evidence Formatter ─ timestamp / transcript evidence

│

▼

[SQLite / JSON / Chroma / cache]

# 5. 模块拆分

| 模块 | 职责 | Day 1 状态 |
| --- | --- | --- |
| app/pages | upload、workspace、chat、history 页面 | upload 异步任务页面完成；workspace 增加 RAG V1 检索入口 |
| backend/api | health、video、chat API | health + tasks/status/transcript 完成；新增 index/search starter |
| ai/asr | Whisper 引擎和 adaptive selector | faster-whisper engine + timestamp/progress callback 完成 |
| ai/preprocessing | transcript 清洗与 adaptive chunk | Segment-aware Adaptive Chunk 完成，保留 timestamp/segment_ids |
| ai/retrieval | dense、bm25、hybrid、reranker | RRF 基础函数；新增 BGE/Chroma VectorStore starter；BM25 待 9/5 |
| ai/generation | qa、summary、translator | 尚未进入；不得与检索 baseline 同时耦合开发 |
| ai/evaluation | retrieval_eval、qa_eval | Benchmark schema 已有；检索 Hit@K 记录待真实索引后补 |
| storage | Chroma、transcripts、SQLite | SQLite task DB + JSON/SRT/metadata + chunks + Chroma 目录 |
| tests | smoke/unit/integration | Day 1/2/Chunk 纯逻辑测试 16 passed；真实模型集成待本机 |

# 6. 关键 AI 逻辑

## 6.1 Adaptive Whisper

if cuda_available and vram >= 6GB:

model = 'small'

elif cuda_available:

model = 'base'

else:

model = 'tiny/base'

# 长视频优先 faster-whisper + 分段

## 6.2 Adaptive Chunking

| 视频规模 | 目标 chunk |
| --- | --- |
| 短视频 | 350–500 tokens |
| 普通视频 | 600–800 tokens |
| 长视频 | 900–1200 tokens |

## 6.3 Hybrid Retrieval

Question → Query Rewrite → Multi-Query

├─ Chroma semantic retrieval

└─ BM25 lexical retrieval

↓

RRF

↓

Top 10 Evidence

↓

optional Reranker

↓

Top 4 → LLM

# 7. 接口设计（V0.1）

| 接口 | 方法 | 用途 | V0.2 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| /health | GET | 服务健康检查 | 已实现并在成员 Mac 验证 |
| /api/tasks | POST | 上传视频并创建异步任务 | 已实现 |
| /api/tasks/{id} | GET | 查询处理状态/进度/错误 | 已实现 |
| /api/videos/{id}/transcript | GET | 获取 JSON/SRT 对应 Transcript 数据 | 已实现 |
| /api/videos/{id}/index | POST | Transcript→Adaptive Chunk→BGE/Chroma | RAG V1 starter |
| /api/videos/{id}/search | GET | Dense Top-K timestamp evidence | RAG V1 starter |

# 8. 数据设计

VideoMetadata: video_id, filename, duration, language, hash, status

TranscriptSegment: video_id, start, end, text

Chunk: chunk_id, video_id, text, start, end, embedding_ref

ChatMessage: session_id, role, content, evidence_ids, created_at

EvaluationCase: case_id, video_id, question, expected_type, gold_evidence

# 9. 风险与应对

| 风险 | 应对方案 | 应急预案 |
| --- | --- | --- |
| ASR 太慢 | Adaptive Whisper / faster-whisper | 使用短 Demo + 预缓存 Transcript |
| LLM API 不可用 | Provider Adapter | 切换备用 Provider / 缓存 QA |
| 向量库异常 | 持久化隔离、video hash | 重建单视频 collection |
| 回答幻觉 | source-only prompt + refusal | 答辩展示无答案测试 |
| 现场网络异常 | 缓存两个已索引视频 | 优先离线展示 Transcript/检索证据 |

# 10. 测试计划与验收

单元测试：配置、数据结构、chunk、RRF、时间戳格式。

集成测试：upload→ASR→index→retrieve→answer。

AI Evaluation：5 个视频 × 8 QA，覆盖事实、时间定位、跨片段、总结、无答案。

对比实验：Whisper tiny vs Adaptive；Fixed Chunk vs Adaptive；Vector-only vs Hybrid。

质量出口：P0 功能全部通过且无 P0/P1 阻断缺陷。

# 11. V0.2 架构演进（2026-09-04）

参考 LocalVid-Summarizer 的后台任务/Worker 分离思想，但不复制其 Windows/CUDA、人声分离、站点下载等范围；VidInsight 在现有模块上独立实现适配 Mac/课程周期的轻量异步处理。

Upload API 只创建 Task；长耗时 FFmpeg/ASR 迁移到独立 Worker。

SQLite 是任务状态事实源；JSON/SRT/metadata 是可复现的 Transcript 工件。

RAG 层通过 index_service 消费 Transcript，不修改 video_worker，避免 ASR 与 Embedding/Chroma 故障互相传染。

Embedding/Chroma 使用 lazy-load：只有 /index 或 /search 首次调用时才加载重依赖。

同步 /api/videos/process 暂时保留为兼容/调试入口，不作为 UI 主链路。

# 12. 当前数据流与模块边界

Upload → Task(SQLite) → Video Worker → FFmpeg → ASR → Transcript(JSON/SRT)

Transcript → Index Service → Adaptive Chunk → VectorStore(BGE/Chroma) → SearchHit(timestamp evidence)

后续：SearchHit ← Dense + BM25 → RRF → optional Reranker → Grounded QA。该链路尚未在 V0.2 中宣称完成。