# VidInsight 9 月 3–4 日开发进度报告

智影 AI 视频助手 · Day 1–2 · 截至 2026-09-04

| 项目周期 | 2026-09-03 — 2026-09-13 |
| --- | --- |
| 本报告范围 | Day 1 立项/Baseline + Day 2 视频处理基础设施 + RAG V1 starter |
| 当前版本 | API V0.3.0-dev；视频处理层 V0.2.1；RAG V1 starter |
| 已确认运行状态 | FastAPI /health 已在成员 Mac 上验证；Python 3.9 user-site 污染已定位并从 .zshrc 清除 |
| 包内自动化验证 | compileall 通过；纯逻辑/结构单元测试 16 passed（生成环境） |
| 尚待本机留证 | 真实视频 Whisper 转写、BGE 模型下载、Chroma 建索引/语义检索、端到端截图与性能数据 |

# 1. 两日开发进展概览

| 日期/阶段 | 工作项 | 结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/3 Day 1 | 立项与产品定义 | 确定 VidInsight 产品定位、P0/P1/P2 范围、里程碑、风险与验收口径。 | 完成 |
| 9/3 Day 1 | 工程 Baseline | 建立模块化目录、FastAPI /health、环境检测、依赖清单、Git 分支规范和测试骨架。 | 完成 |
| 9/3 Day 1 | AI 技术方案 | 明确 Whisper + BGE + Chroma + BM25 + RRF + LLM Provider Adapter；设计 Adaptive Whisper/Chunk 与 Benchmark。 | 完成 |
| 9/4 Day 2 | 视频处理架构 | 将同步长耗时处理改为 SQLite Task Queue + 独立 Worker；API 只负责创建/查询任务。 | 完成 |
| 9/4 Day 2 | 视频→Transcript | 实现 Upload→FFmpeg→faster-whisper→timestamp segments→JSON/SRT/metadata 持久化。 | 代码完成；真实视频留证待补 |
| 9/4 Day 2 | 前端与可观察性 | Streamlit 上传、任务进度轮询、Transcript 展示；状态含 pending/extracting_audio/transcribing/writing_transcript/completed/failed。 | 代码完成；8501 环境故障已闭环 |
| 9/4 Day 2 | 环境缺陷闭环 | 定位 ~/.zshrc 中 Python 3.9 PYTHONPATH 注入，导致 Python 3.11 .venv 错误加载 typing_extensions；删除污染源并加固启动脚本。 | 完成 |
| 9/4 Next | RAG V1 starter | 新增 Segment-aware Adaptive Chunk、chunks.json、BGE/Chroma lazy-load adapter、index/search API 与 Workspace 检索页面。 | Starter 完成；真实模型联调待 9/5 |

# 2. Day 2 架构修订与边界

Web/API 边界：FastAPI 负责校验输入、创建任务和返回状态，不承担长耗时 ASR 生命周期。

Worker 边界：video_worker 只处理视频 ingestion/ASR/Transcript，不直接依赖 Chroma、BM25 或 LLM。

AI 预处理边界：chunker 只接收 timestamped segments 并输出标准 Chunk，不了解 FastAPI/SQLite/Chroma。

检索边界：vector_store 封装 Embedding + Chroma，并采用 lazy-load；即使检索模型不可用，视频上传/转写仍可独立工作。

服务编排边界：index_service 负责 Transcript→Chunk→Vector Index 的编排，不反向侵入 ASR 实现。

数据契约：Video/Task ID 贯穿 source video、audio、transcript、chunks 和 collection，时间戳在 ASR→Chunk→SearchHit 链路中保持。

# 3. 两日缺陷与处理记录

| ID | 现象 | 根因 | 处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENV-001 | sentinel ImportError，typing_extensions 来自 Python 3.9 user-site | ~/.zshrc 全局 PYTHONPATH 污染 Python 3.11 .venv | 删除旧 PYTHONPATH；unset PYTHONPATH/PYTHONHOME；PYTHONNOUSERSITE=1；显式 .venv/bin/python | 已关闭 |
| UI-001 | 8501 连接失败，前端进程异常退出 | 前端运行时依赖环境不一致；故障期间出现 Streamlit/uvicorn shutdown traceback | 先统一虚拟环境与启动入口，独立验证 Streamlit；后续若复现记录精确版本矩阵 | 已恢复，持续观察 |
| ARCH-001 | 同步 /api/videos/process 对长视频阻塞 | FFmpeg/ASR 长耗时任务与 HTTP 请求生命周期耦合 | SQLite Task Queue + 独立 Worker + 进度轮询；同步接口降级为兼容入口 | 已关闭 |

# 4. 自动化测试与验证边界

当前增强包在生成环境执行 Python compileall 与纯逻辑/结构测试，结果为 16 passed。

测试覆盖：Day 1 health/工程结构、SQLite task lifecycle、LocalVid 风格任务/Worker 结构约束、Adaptive Chunk policy、timestamp boundary preservation。

未在生成环境宣称真实 faster-whisper/BGE/Chroma 模型推理成功；这些依赖网络下载、机器算力与成员 Mac 环境，必须在本机运行后把日志/截图补入测试报告。

# 5. 9 月 5 日下一里程碑：RAG V1

| 编号 | 工作 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 选取已完成 ASR 的 video_id，执行 POST /api/videos/{video_id}/index。 | API 返回 chunk_count/collection_name，失败时不影响原 Transcript。 |
| R2 | 验证 chunks.json 的 start/end 与 Transcript segment 边界一致。 | 每个 Chunk 有 video_id/start/end/text/segment_ids。 |
| R3 | 首次下载/加载 BAAI/bge-small-zh-v1.5，建立单视频 Chroma collection。 | Chroma 数据持久化到 storage/chroma，重启后可复用。 |
| R4 | 用 GET /api/videos/{video_id}/search?q=... 验证 Top-K timestamp evidence。 | 返回 top_k evidence，含 start/end/text/distance。 |
| R5 | 构造 8–10 个检索问题，记录 Hit@5/失败样例；确认 Dense baseline 后再新增 BM25。 | 只记录真实测试结果，不预填目标值为实际值。 |
| R6 | BM25 与 Dense 输出统一 SearchHit schema，之后使用 RRF 融合；不要把融合逻辑写入 API 或 UI。 | retrieval 层内聚，API 只调用 service；便于后续替换 reranker/embedding。 |

# 6. 当日收口规则

9/4 的视频处理层在真实视频验证通过后冻结接口；除缺陷修复外不再把 RAG 逻辑塞入 video_worker。

9/5 的第一目标是 Dense Retrieval baseline 可测，不同时引入 BM25、RRF、Reranker、LLM，避免多变量故障难以定位。

所有阶段性文档使用“完成 / 进行中 / 待本机集成验证”区分，不把计划目标写成实际实验结果。